- ๒๐ -

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ผ.๐๑** |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑**

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑.๑**

**๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมการขนส่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| ๑ | **โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง**๑.๑ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายขุนราษฏร์ – ขุนทะเล (หมู่ที่ ๑) | - เพื่อใช้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบล | ๓,๐๘๐ เมตรกว้าง ๖ เมตร | ๘,๔๗๐,๐๐๐(อบจ./ ทางหลวง) |  |  |  | - มีถนน ลาดยางระยะทาง ๓,๐๘๐ ม. กว้าง ๖ ม. | - ราษฏรมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต | อบจ./ ทางหลวง |
|  | ๑.๒ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายขุนราษฏร์ – นาเดิม (หมู่ที่ ๑) | -เพื่อใช้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบล | ๓๔๐ เมตร | ๙๓๕,๐๐๐(อบต.) |  |  |  | - มีถนน ลาดยางระยะทาง ๓๔๐ ม. | - ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
|  | ๑.๓ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยขุนราษฏร์ – วาสนา (ต.ทุ่งเตา) (หมู่ที่ ๑) | -เพื่อใช้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบล | ๗๒๐ เมตร |  |  | ๑,๙๘๐,๐๐๐(อบต.) |  | - มีถนน ลาดยางระยะทาง ๗๒๐ ม. | - ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |

- ๒๑ –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
|  | ๑.๔ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยจิตรเจริญ-คลองเรือ (หมู่ที่ ๑) | - เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ๒,๕๐๐ เมตร |  |  | ๖,๘๐๐,๐๐๐(อบต./อบจ.) |  | - มีถนน ลาดยางระยะทาง ๒,๕๐๐ ม.  | - ราษฎรมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต | ส่วนโยธา/อบจ. |
|  | ๑.๕ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอนพันศิริ-หมู่ที่ ๓ (หมู่ที่ ๑) | -เพื่อใช้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน | ๒,๐๐๐ เมตร |  |  | ๕,๕๐๐,๐๐๐(อบต.) |  | - มีถนน ลาดยางระยะทาง ๒,๐๐๐ ม. | - ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
|  | ๑.๖ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต/แบบผิวเรียบ(แคบซีล)สายควนกองเมือง – ขุนทะเล (หมู่ที่ ๓) | - เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ๒,๔๐๐ เมตร | ๖,๖๐๐,๐๐๐(อบต.) |  |  |  | - มีถนน ลาดยางระยะทาง ๒,๔๐๐ ม. | -ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  | ๑.๗ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยก้าวหน้า (หมู่ที่ ๓) | - เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ๒,๐๐๐ เมตร |  |  |  | ๕,๕๐๐,๐๐๐(อบต./อบจ.) | - มีถนน ลาดยางระยะทาง ๒,๐๐๐ ม. | - ราษฎรมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต | ส่วนโยธา/อบจ. |
|  | ๑.๘ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายราษฎร์อุทิศ (หมู่ที่ ๓) | - เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ๑,๕๐๐ เมตร |  |  |  | ๔,๑๐๐,๐๐๐(อบต.) | - มีถนน ลาดยางระยะทาง ๑,๕๐๐ ม. | -ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  | ๑.๙ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยดอนทึงทัง-หน้าอนามัย (หมู่ที่๔) | - เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ๒,๕๔๕ เมตร |  |  | ๖,๙๐๐,๐๐๐(อบต./อบจ.) |  | - มีถนน ลาดยางระยะทาง ๒,๕๔๕ ม. | -ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา/อบจ. |

- ๒๒ -

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
|  | ๑.๑๐ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหน้าโรงเรียน รร.ห้วยชัน – ไสดงใน (หมู่ที่ ๕) | - เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก |  ๑,๔๐๐ เมตร |  |  |  | ๓,๘๕๐,๐๐๐(อบต.) | - มีถนน ลาดยางระยะทาง ๑,๔๐๐ ม. | - ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
|  | ๑.๑๑ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกศาลาหมู่บ้าน – ถ้ำพระ ต่อช้างซ้าย(หมู่ที่ ๕) | - เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก |  ๖,๑๐๐ เมตร |  |  | ๑๖,๗๗๕,๐๐๐(อบต.) |  | - มีถนน ลาดยางระยะทาง ๖,๑๐๐ ม. | - ราษฎรมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต | ส่วนโยธา |
|  | ๑.๑๒ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสามแยกศาลาหมู่บ้าน – วัดวิเวการาม (หมู่ที่ ๕) | - เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ๓,๐๐๐ เมตร |  |  | ๘,๒๐๐,๐๐๐(อบต.) |  | - มีถนน ลาดยางระยะทาง ๓,๐๐๐ ม. | -ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
|  | ๑.๑๓ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกสายห้วยชัน - ช้างซ้าย (หมู่ที่ ๕) | - เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ๒,๒๐๐ เมตร |  |  |  | ๖,๐๐๐,๐๐๐(อบต./อบจ.) | - มีถนน ลาดยางระยะทาง ๒,๒๐๐ ม. | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม | ส่วนโยธา/อบจ. |
|  | ๑.๑๔ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไร่เหนือ – สามแยกห้วยกลั้ง พร้อมวางท่อระบายน้ำ (หมู่ที่ ๕) | - เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ๔๕๐ เมตร |  |  |  | ๑,๒๐๐,๐๐๐(อบต./อบจ.) | - มีถนน ลาดยางระยะทาง ๔๕๐ ม. | - ราษฎรมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต | ส่วนโยธา/อบจ. |

- ๒๓ –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
|  | ๑.๑๕ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสามแยกศาลาหมู่บ้าน – บ้านนายเดโช – สามแยกห้วยกลั้ง พร้อมคูระบายน้ำ (หมู่ที่ ๕) | - เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ๑,๘๐๐ เมตร |  |  |  | ๔,๙๕๐,๐๐๐(อบต.) | - มีถนน ลาดยางระยะทาง ๑,๘๐๐ ม. | -ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
|  | ๑.๑๖ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกห้วยกลั้ง – หน้าเหมืองถ้ำพระ (หมู่ที่ ๕) | - เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ๑,๕๐๐ เมตร |  |  |  | ๔,๑๐๐,๐๐๐(อบต.) | - มีถนน ลาดยางระยะทาง ๑,๕๐๐ ม. | - ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
|  | ๑.๑๗ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้าเหมือง - นายแฟ้น แซ่เลี้ยว ถ้ำพระ (หมู่ที่ ๕) | - เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ๑๐๐ เมตร |  |  |  | ๒๗๕,๐๐๐(อบต.) | - มีถนน ลาดยางระยะทาง ๑๐๐ ม. | -ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
|  | ๑.๑๘ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกสายซอยสมหวัง – ไสดงใน (หมู่ที่ ๕) | - เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ๒,๔๐๐ เมตร |  |  |  | ๖,๖๐๐,๐๐๐(อบต./อบจ.) | - มีถนน ลาดยางระยะทาง ๒,๔๐๐ ม. | -ราษฎรมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต | ส่วนโยธา/อบจ. |
|  | ๑.๑๙ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยวารี ๔๙ (หมู่ที่ ๖) | - เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ๒,๔๖๐ เมตร |  |  | ๖,๗๐๐,๐๐๐(อบต./อบจ.) |  | - มีถนน ลาดยางระยะทาง ๒,๔๖๐ ม. | - ราษฎรมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต | ส่วนโยธา/อบจ. |

- ๒๔ –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
|  | ๑.๒๐ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยวาสนา (หมู่ที่ ๖) | - เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ๒,๕๐๐ เมตร |  |  | ๖,๘๐๐,๐๐๐(อบต./อบจ.) |  | - มีถนน ลาดยางระยะทาง ๒,๕๐๐ ม. | -ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา/อบจ. |
|  | ๑.๒๑ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยประชาพัฒนา (หมู่ที่ ๖) | - เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ๕๐๐ เมตร |  |  |  | ๑,๓๐๐,๐๐๐(อบต.) | - มีถนน ลาดยางระยะทาง ๕๐๐ ม. | -ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา/อบจ. |
|  | ๑.๒๒ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกสายศิลป์ชัย – ไสดงใน (กงตาก) (หมู่ที่ ๗) | - เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ๑,๐๐๐ เมตร |  |  | ๒,๗๐๐,๐๐๐(อบต.) |  | - มีถนน ลาดยางระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. | -ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม | ส่วนโยธา |
|  | ๑.๒๓ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยสมหวัง – ไสดงใน (หมู่ที่ ๗) | - เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ๑,๗๐๐ เมตร |  |  | ๔,๖๐๐,๐๐๐(อบต./อบจ.) |  | - มีถนน ลาดยางระยะทาง ๑,๗๐๐ ม. | - ราษฎรมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต | ส่วนโยธา/อบจ. |
|  | ๑.๒๔ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยต้นลวน (หมู่ที่ ๗)  | - เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ๒,๕๐๐ เมตร |  |  | ๖,๘๐๐,๐๐๐ อบต./อบจ.) |  | - มีถนน ลาดยางระยะทาง ๒,๕๐๐ ม. | - ราษฎรมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต | ส่วนโยธา/อบจ. |

- ๒๕ –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
|  | ๑.๕ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวงแหวน (หมู่ที่ ๘)  | - เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ๑,๕๐๐ เมตร |  |  | ๔,๑๐๐,๐๐๐(อบต.) |  | - มีถนน ลาดยางระยะทาง ๑,๕๐๐ ม. | -ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา/อบจ. |
|  | ๑.๒๖ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไสดงใน –หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งรัง (หมู่ที่ ๘) | - เพื่อให้การสัญจรสะดวกขึ้นเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอ | ๕๐๐ เมตร |  |  | ๕๐๐,๐๐๐(อบต.) |  | - มีถนน ลาดยางระยะทาง ๑๐๐ ม. | -ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น | ส่วนโยธา |
| ๒ | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต**๒.๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายพันธ์ศิริ (หมู่ที่ ๑) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๒,๕๐๐ เมตร |  |  | ๓,๓๐๐,๐๐๐(อบต.) |  | มีถนนคอนกรีตระยะทาง ๒,๕๐๐ ม. | - ราษฎรในหมู่บ้านมีถนนที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  | ๒.๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสันติสุข – ท่อเหลี่ยม (หมู่ที่ ๑)  | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๓๕๐ เมตร |  |  |  | ๔๗๐,๐๐๐อบต./อบจ.) | -มีถนนคอนกรีตระยะทาง ๓๕๐ ม. | - ราษฎรในหมู่บ้านมีถนนที่สะดวก | ส่วนโยธา/อบจ. |

- ๒๖ –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
|  | ๒.๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหนองเขือ (หมู่ที่ ๑)  | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๑,๐๐๐ เมตร |  |  | ๑,๓๕๐,๐๐๐(อบต./อบจ.) |  | -มีถนนคอนกรีตระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. | - ราษฎรในหมู่บ้านมีถนนที่สะดวก | ส่วนโยธา/อบจ. |
|  | ๒.๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายซอยตาครู (หมู่ที่ ๓) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๙๐๐ เมตร |  |  | ๑,๒๐๐,๐๐๐(อบต./อบจ) |  | -มีถนนคอนกรีตระยะทาง ๙๐๐ ม. | - ราษฎรในหมู่บ้านมีถนนที่สะดวก | ส่วนโยธา/อบจ. |
|  | ๒.๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยพัฒนะ (หมู่ที่ ๓) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๑,๐๐๐ เมตร |  |  | ๑,๓๕๐,๐๐๐(อบต.) |  | -มีถนนคอนกรีตระยะทาง ๑๐๐ ม. | - ราษฎรในหมู่บ้านมีถนนที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  | ๒.๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรไมตรี (หมู่ที่ ๓) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๑,๕๐๐ เมตร |  |  |  | ๒,๐๐๐,๐๐๐(อบต.) | -มีถนนคอนกรีตระยะทาง ๑,๕๐๐ ม. | - ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมสะดวกขึ้น | ส่วนโยธา |
|  | ๒.๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์อุทิศ(จากบ้านนางสนิท-บ้านนายอนันตศักดิ์) (หมู่ที่ ๔) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๑,๖๐๐ เมตร |  |  | ๒,๑๖๐,๐๐๐(อบต.) |  | -มีถนนคอนกรีตระยะทาง ๑,๖๐๐ ม. | - ราษฎรในหมู่บ้านมีถนนที่สะดวก | ส่วนโยธา |

- ๒๗ –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
|  | ๒.๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้าโรงเรียนบ้าน ไสดง (หมู่ที่ ๔) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๔๐๐ เมตร |  |  | ๕๔๐,๐๐๐(อบต.) |  | -มีถนนคอนกรีตระยะทาง ๔๐๐ ม. | - ราษฎรในหมู่บ้านมีถนนที่สะดวก | ส่วนโยธา/อบจ. |
|  | ๒.๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบุญทรัพย์ (หมู่ที่๔ | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๑,๕๐๐ เมตร |  |  | ๒,๐๐๐,๐๐๐อบต./อบจ.) |  | -มีถนนคอนกรีตระยะทาง ๑,๕๐๐ ม. | - ราษฎรในหมู่บ้านมีถนนที่สะดวก | ส่วนโยธา/อบจ. |
|  | ๒.๑๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยชัยตรี (หมู่ที่ ๔) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๘๐๐ เมตร |  |  | ๑,๐๘๐,๐๐๐(อบต./อบจ.) |  | -มีถนนคอนกรีตระยะทาง ๘๐๐ ม. | - ราษฎรในหมู่บ้านมีถนนที่สะดวก | ส่วนโยธา/อบจ. |
|  | ๒.๑๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกหูหนาน – น้ำตกหูหนาน (หมู่ที่ ๕) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๑,๒๐๐ เมตร |  |  | ๑,๖๒๐,๐๐๐(อบต./อบจ.) |  | -มีถนนคอนกรีตระยะทาง ๑,๒๐๐ ม. | - ราษฎรในหมู่บ้านมีถนนที่สะดวก | ส่วนโยธา/อบจ. |
|  | ๒.๑๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตีเหล็ก (หมู่ที่ ๕) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๓๐๐ เมตร |  |  |  | ๔๐๕,๐๐๐(อบต./อบจ.) | -มีถนนคอนกรีตระยะทาง ๓๐๐ ม. | - ราษฎรในหมู่บ้านมีถนนที่สะดวก | ส่วนโยธา/อบจ. |

- ๒๘ –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
|  | ๒.๑๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกประปา – ถ้ำพระ พร้อมคูระบายน้ำคอนกรีต (หมู่ที่ ๕)  | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๕๐๐ เมตร |  |  |  | ๖๗๕,๐๐๐(อบต.) | -มีถนนคอนกรีตระยะทาง ๕๐๐ ม. | - ราษฎรในหมู่บ้านมีถนนที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  | ๒.๑๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า – ออกและรอบศาลาหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๖) | - เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ๑,๐๐๐ เมตร | ๑,๓๕๐,๐๐๐(อบต.) |  |  |  | -มีถนนคอนกรีตระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  | ๒.๑๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยณรงค์อุทิศ (หมู่ที่ ๖) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๘๐๐ เมตร |  |  | ๑,๐๘๐,๐๐๐(อบต.) |  | -มีถนนคอนกรีตระยะทาง ๘๐๐ ม. | - ราษฎรในหมู่บ้านมีถนนที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  | ๒.๑๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาพัฒนา (หมู่ที่ ๖) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๓,๐๐๐ เมตร |  |  |  | ๔,๐๕๐,๐๐๐(อบต.) | -มีถนนคอนกรีตระยะทาง ๓,๐๐๐ ม. |  ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ส่วนโยธา |
|  | ๒.๑๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุ่งนาเหนือ – คลองยา (หมู่ที่ ๗) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๒,๐๐๐ เมตร |  |  | ๒,๗๐๐,๐๐๐(อบต) |  | -มีถนนคอนกรีตระยะทาง ๒,๐๐ ม. | - ราษฎรในหมู่บ้านมีถนนที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  | ๒.๑๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนทึงทัง (หมู่ที่ ๗)  | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๒,๐๐๐ เมตร |  |  |  | ๒,๗๐๐,๐๐๐(อบต) | -มีถนนคอนกรีตระยะทาง ๒,๐๐๐ ม. | - ราษฎรในหมู่บ้านมีถนนที่สะดวก | ส่วนโยธา |

- ๒๙ –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
|  | ๒.๑๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยร่วมใจ (หมู่ที่ ๗)  | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๒,๐๐๐ เมตร |  |  |  | ๒,๗๐๐,๐๐๐(อบต) | -มีถนนคอนกรีตระยะทาง ๒,๐๐๐ ม. | - ราษฎรในหมู่บ้านมีถนนที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  | ๒.๒๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยต้นลวน (หมู่ที่ ๗) | - เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ๒,๐๐๐ เมตร |  |  |  | ๒,๗๐๐,๐๐๐(อบต) | -มีถนนคอนกรีตระยะทาง ๒,๐๐๐ ม. | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  | ๒.๒๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสมหวัง (หมู่ที่ ๗) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๒,๐๐๐ เมตร |  |  |  | ๒,๗๐๐,๐๐๐(อบต | -มีถนนคอนกรีตระยะทาง ๒,๐๐๐ ม. | - ราษฎรในหมู่บ้านมีถนนที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  | ๒.๒๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายซอยพิพัฒน์พงศ์ (หมู่ที่ ๘) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๑,๓๑๕ เมตร | ๑,๗๗๐,๐๐๐(อบต.) |  |  |  | -มีถนนคอนกรีตระยะทาง ๑,๓๑๕ ม. |  ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกขึ้น | ส่วนโยธา/อบจ. |
|  | ๒.๒๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอินทร์ทรัพย์ (หมู่ที่ ๘) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๑,๕๐๐ เมตร |  |  | ๒,๐๒๕,๐๐๐(อบต./อบจ.) |  | -มีถนนคอนกรีตระยะทาง ๑,๕๐๐ ม. | - ราษฎรในหมู่บ้านมีถนนที่สะดวก | ส่วนโยธา/อบจ. |
|  | ๒.๒๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยป้าจีน (หมู่ที่ ๘) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๑,๖๐๐ เมตร |  |  | ๒,๑๖๐,๐๐๐(อบต./อบจ.) |  | -มีถนนคอนกรีตระยะทาง ๑,๖๐๐ ม. | - ราษฎรในหมู่บ้านมีถนนที่สะดวก | ส่วนโยธา/อบจ. |

- ๓๐ –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| ๓ | **โครงการบุกเบิกถนน**๓.๑ บุกเบิกถนนซอยปฐมโสภา วางท่อระบายน้ำ (หมู่ที่ ๑) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๑,๕๐๐ เมตร |  |  | ๕๕๐,๐๐๐(อบต.) |  | -บุกเบิกถนนมีระยะทาง ๑,๕๐๐ ม. | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  | ๓.๒ บุกเบิกซอยใจสุข – หมู่ที่ ๓ (หมู่ที่ ๑) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๑,๐๐๐ เมตร |  |  | ๕๐๐,๐๐๐(อบต.) |  | -บุกเบิกถนนมีระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  | ๓.๓ บุกเบิกถนนซอยเพชรอาวุธ – บ้านนาเดิม (หมู่ที่ ๑) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๑,๐๐๐ เมตร |  |  | ๕๐๐,๐๐๐(อบต.) |  | -บุกเบิกถนนมีระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  | ๓.๔ บุกเบิกถนนซอยนายเที่ยง (หมู่ที่ ๑) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๑,๐๐๐ เมตร |  |  |  | ๕๐๐,๐๐๐(อบต.) | -บุกเบิกถนนมีระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  | ๓.๕ บุกเบิกถนนเลียบลำคลองหยา (หมู่ที่ ๑) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๒,๐๐๐ เมตร |  |  |  | ๖๕๐,๐๐๐(อบต.) | บุกเบิกถนนมีระยะทาง ๒,๐๐๐ ม. | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  | ๓.๖ บุกเบิกถนนสายในนา – หาญเคี่ยม (หมู่ที่ ๒) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๒๐๐ เมตร |  |  | ๑๕๐,๐๐๐(อบต.) |  | -บุกเบิกถนนมีระยะทาง ๒๐๐ ม. | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |

- ๓๑ –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
|  | ๓.๗ บุกเบิกถนนสายในนา – ห้วยตอ (หมู่ที่ ๒) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๒๐๐ เมตร |  |  | ๑๕๐,๐๐๐(อบต.) |  | -บุกเบิกถนนมีระยะทาง ๒๐๐ ม. | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  | ๓.๘ บุกเบิกถนนซอยสุวรรณปรีชา (หมู่ที่ ๔) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๒,๕๐๐ เมตร |  |  |  | ๖๐๐,๐๐๐(อบต.) | -บุกเบิกถนนมีระยะทาง ๒,๕๐๐ ม. | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  | ๓.๙ บุกเบิกถนนซอยศรีเนียม – หนองนาแงะ (ต่อด้านหลัง) (หมู่ที่ ๕) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๒,๓๐๐ เมตร |  |  | ๘๐๐,๐๐๐(อบต.) |  | -บุกเบิกถนนมีระยะทาง ๒,๓๐๐ ม. | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  | ๓.๑๐ บุกเบิกถนนซอยท่านขุน (หมู่ที่ ๕) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๑,๘๐๐ เมตร |  |  |  | ๖๐๐,๐๐๐(อบต.) | -บุกเบิกถนนมีระยะทาง ๑,๘๐๐ ม. | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  |  ๓.๑๑ บุกเบิกถนนสุรพลสัมฤทธิ์ (หมู่ที่ ๕)  | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๒,๐๐๐ เมตร |  |  | ๗๐๐,๐๐๐(อบต.) |  | -บุกเบิกถนนมีระยะทาง ๒,๐๐๐ ม. | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  | ๓.๑๒ บุกเบิกถนนซอยบ้าน นายคำรณ คงทรัพย์ (หมู่ที่ ๕) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๒,๐๐๐ เมตร |  |  |  | ๗๐๐,๐๐๐(อบต.) | -บุกเบิกถนนมีระยะทาง ๒,๐๐๐ ม. | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |

- ๓๒ –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
|  | ๓.๑๓ บุกเบิกถนนโกมลร่วมใจ (หมู่ที่ ๖) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๑,๐๐๐ เมตร |  |  |  | ๓๕๐,๐๐๐(อบต.) | -บุกเบิกถนนมีระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  | ๓.๑๔ บุกเบิกถนนสายใหม่ลงหินผุ (หมู่ที่ ๘) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่สะดวกขึ้น | ๒,๒๐๐ เมตร |  |  | ๕๐๐,๐๐๐(อบต.) |  | -บุกเบิกถนนมีระยะทาง ๒,๒๐๐ ม. | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |
| **๔** | **โครงการปรับปรุงถนน** ๔.๑ ปรับปรุงถนนซอยปฐมโสภา (หมู่ที่ ๑) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่คมนาคมสะดวกขึ้น | ๑,๐๐๐ เมตร |  |  |  | ๓๐๐,๐๐๐ (อบต.) | -ปรับปรุงถนนระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  | ๔.๒ ปรับปรุงแขวงการทาง – หนองพันโลง (หมู่ที่ ๒) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่คมนาคมสะดวกขึ้น | ๒,๗๐๐ เมตร |  |  | ๕๐๐,๐๐๐ (อบต.) |  | -ปรับปรุงถนนระยะทาง ๒,๕๐๐ ม. | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  | ๔.๓ ปรับปรุงถนนชลวิถี (หมู่ที่ ๒) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่คมนาคมสะดวกขึ้น | ๒,๕๐๐ เมตร |  |  |  | ๖๐๐,๐๐๐ (อบต.) | -ปรับปรุงถนนระยะทาง ๒,๕๐๐ ม. | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  | ๔.๔ ปรับปรุงถนนสายราษฎร์พัฒนาพร้อมหินผุ/บดอัด (หมู่ที่ ๓)  | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่คมนาคมสะดวกขึ้น | ๑,๒๐๐ เมตร |  |  | ๓๕๐,๐๐๐ (อบต.) |  | -ปรับปรุงถนนระยะทาง ๑,๒๐๐ ม. | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |

- ๓๓ –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
|  | ๔.๕ ปรับปรุงถนนซอยรักชาติ (หมู่ที่ ๔) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่คมนาคมสะดวกขึ้น | ๑,๓๐๐ เมตร |  |  | ๔๐๐,๐๐๐ (อบต.) |  | -ปรับปรุงถนนระยะทาง ๑,๓๐๐ ม. | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  | ๔.๖ ปรับปรุงถนนซอยสมคิด (หมู่ที่ ๔) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่คมนาคมสะดวกขึ้น | ๑,๐๐๐ เมตร |  |  | ๓๕๐,๐๐๐ (อบต.) |  | -ปรับปรุงถนนระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  | ๔.๗ ปรับปรุงถนนสุวรรณ์ปรีชา (หมู่ที่ ๔) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่คมนาคมสะดวกขึ้น | ๕๐๐ เมตร |  |  | ๑๕๐,๐๐๐ (อบต.) |  | -ปรับปรุงถนนระยะทาง ๕๐๐ ม. | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  | ๔.๘ ปรับปรุงถนนซอยเสนา (หมู่ที่ ๔) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่คมนาคมสะดวกขึ้น | ๖๐๐ เมตร |  |  | ๑๖๐,๐๐๐ (อบต.) |  | -ปรับปรุงถนนระยะทาง ๖๐๐ ม. | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  | ๔.๙ ปรับปรุงถนนซอยสวนปาล์ม (หมู่ที่ ๕)  | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่คมนาคมสะดวกขึ้น | ๒,๕๐๐ เมตร |  |  | ๕๕๐,๐๐๐ (อบต.) |  | -ปรับปรุงถนนระยะทาง ๒,๕๐๐ ม. | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  | ๔.๑๐ ปรับปรุงถนนห้วยชัน – วัดวิเว (หมู่ที่ ๕)  | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่คมนาคมสะดวกขึ้น | ๓,๐๐๐ เมตร |  |  | ๗๐๐,๐๐๐ (อบต.) |  | -ปรับปรุงถนนระยะทาง ๓,๐๐๐ ม. | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  | ๔.๑๑ ปรับปรุงถนนห้วยชัน – ไสดง (หมู่ที่ ๕) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่คมนาคมสะดวกขึ้น | ๑,๕๐๐ เมตร |  |  | ๔๐๐,๐๐๐ (อบต.) |  | -ปรับปรุงถนนระยะทาง ๑,๕๐๐ ม. | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |

- ๓๔ –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
|  | ๔.๑๘ ปรับปรุงถนนสายสามแยกบ้านน้าทิ้ง – บ้านเหนือคลองช้างซ้าย (หมู่ที่ ๕) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่คมนาคมสะดวกขึ้น | ๒,๐๐๐ เมตร |  |  |  | ๓๕๐,๐๐๐ (อบต.) | -ปรับปรุงถนนระยะทาง ๒,๐๐๐ ม. | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  | ๔.๑๙ ปรับปรุงถนนซอยวารี ๔๙ (หมู่ที่ ๖) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่คมนาคมสะดวกขึ้น | ๑,๐๐๐ เมตร |  |  |  | ๒๕๐,๐๐๐ (อบต.) | -ปรับปรุงถนนระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |
|  | ๔.๒๐ ปรับปรุงถนนสายซอยบรรจงทรัพย์ – ต้นลวน (หมู่ที่ ๗) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่คมนาคมสะดวกขึ้น | ๒,๐๐๐ เมตร |  |  |  | ๓๕๐,๐๐๐ (อบต.) | -ปรับปรุงถนนระยะทาง ๒,๐๐๐ ม. | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |
| **๕** | **โครงการซ่อมแซมถนน** ๕.๑ ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑–๘) | - เพื่อให้ราษฎรมีถนนที่คมนาคมสะดวกขึ้น | ๘ หมู่บ้าน | ๕๐๐,๐๐๐ (อบต.) |  | ๕๐๐,๐๐๐ (อบต.) | ๕๐๐,๐๐๐ (อบต.) | -ซ่อมแซมถนน ๘ หมู่บ้าน | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา |
| **๖** | **โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ/ ฝังท่อระบายน้ำ** ๖.๑ วางท่อ/คูระบายน้ำตามถนนสายต่างๆภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑ – ๘) | - เพื่อระบายน้ำมิให้น้ำท่วมขัง | ๘ แห่ง |  |  | ๕๐๐,๐๐๐ (อบต.) |  | -วางท่อคูระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ๑ – ๘ | - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
|  | ๖.๒ ก่อสร้างคูระบายน้ำควนสำราญ-หมู่ที่ ๕ ต.ทุ่งเตา (หมู่ที่ ๑) | - เพื่อระบายน้ำมิให้น้ำท่วมขัง | ๑,๕๐๐ เมตร |  |  |  | ๓๕๐,๐๐๐ (อบต.) | -ก่อสร้างคูระบายระบายน้ำระยะทาง ๑,๕๐๐ ม. | - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |

- ๓๕ –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
|  | ๖.๓ ซ่อมฝาท่อระบายน้ำริมถนนยิ่งเพชร (หมู่ที่ ๒) ๔๐ จุด | - เพื่อระบายน้ำมิให้น้ำท่วมขัง | ๘๐ เมตร | ๒๓๔,๐๐๐ (อบต.) |  |  |  | -ซ่อมฝาท่อระบายน้ำระยะทาง ๘๐ ม. | - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
|  | ๖.๔ ก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัววีสายห้วยตอ-ขุนราษฎร์ (หมู่ที่ ๒) | - เพื่อระบายน้ำมิให้น้ำท่วมขัง | ๑,๒๐๐ เมตร |  |  |  | ๓๐๐,๐๐๐ (อบต.) | -ก่อสร้างคูระบายน้ำระยะทาง ๑,๒๐๐ ม. | - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
|  | ๖.๕ ก่อสร้างคูระบายน้ำถนนซอย ๑๒ (หมู่ที่ ๓) | - เพื่อระบายน้ำมิให้น้ำท่วมขัง | ๑,๒๐๐ เมตร |  |  | ๓๐๐,๐๐๐ (อบต.) |  | -ก่อสร้างคูระบายน้ำระยะทาง ๑,๒๐๐ ม. | - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
|  | ๖.๖ ก่อสร้างคูระบายน้ำไสดง – ต.ทุ่งรัง (หมู่ที่ ๔) | - เพื่อระบายน้ำมิให้น้ำท่วมขัง | ๓,๕๐๐ เมตร |  |  |  | ๕๐๐,๐๐๐ (อบต.) | ก่อสร้างคูระบายน้ำระยะทาง ๓,๕๐๐ ม. | - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
|  | ๖.๗ ก่อสร้างคูระบายน้ำสายราษฎร์อุทิศ (หมู่ที่ ๔) | - เพื่อระบายน้ำมิให้น้ำท่วมขัง | ๑,๔๐๐ เมตร |  |  |  | ๓๕๐,๐๐๐ (อบต.) | ก่อสร้างคูระบายน้ำระยะทาง ๑,๔๐๐ ม. | - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
|  | ๖.๘ ก่อสร้างคูระบายน้ำสายไร่เหนือถ้ำพระ (หมู่ที่ ๕) | - เพื่อระบายน้ำมิให้น้ำท่วมขัง | ๑,๕๐๐ เมตร |  |  |  | ๓๕๐,๐๐๐ (อบต. | ก่อสร้างคูระบายน้ำระยะทาง ๑,๕๐๐ ม. | - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |

- ๓๖ –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
|  |  ๖.๙ วางท่อระบายน้ำซอยราษฎร์พัฒนาพร้อมถมกลบ (หมู่ที่ ๖) | - เพื่อระบายน้ำมิให้น้ำท่วมขัง | ๑๕๐ เมตร  |  |  |  | ๕๐๐,๐๐๐ (อบต.) | -วางท่อระบายน้ำระยะทาง ๑๕๐ ม. | - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
|  | ๖.๑๐ วางท่อระบายน้ำถนนสายอินทร์ทรัพย์ (หมู่ที่ ๘) | - เพื่อระบายน้ำมิให้น้ำท่วมขัง | ๓ จุด |  |  | ๓๐,๐๐๐(อบต.) |  | วางท่อระบายน้ำ ๓ จุด | - ลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ส่วนโยธา |
| **๗** | **โครงการก่อสร้างสะพาน**๗.๑ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตสายชลวิถี (หมู่ที่ ๒) ต.ทุ่งเตาใหม่ – ต.ทุ่งเตา หมู่ที่ ๑ สะพานสามารถ | - เพื่อใช้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบล | ๑ แห่ง |  |  |  | ๒,๐๐๐,๐๐๐ (อบจ.) | -ก่อสร้างสะพานคอนกรีต ๑ แห่ง | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | อบจ |
|  | ๗.๒ ก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองพับหวายถนนสายไสดง-ทุ่งรัง (หมู่ที่ ๔) | - เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ๑ แห่ง |  |  | ๒,๐๐๐,๐๐๐(อบจ. |  | -ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ แห่ง | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | อบจ |
|  | ๗.๓ ก่อสร้างสะพานข้ามคลองหยา (หมู่ที่ ๕)  | - เพื่อใช้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบล | ๑ แห่ง |  |  |  | ๒,๐๐๐,๐๐๐(อบจ. | -ก่อสร้างสะพาน ๑ แห่ง | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | อบจ |
|  | ๗.๔ ก่อสร้างสะพานคลองหยา (หมู่ที่ ๗) ต.ทุ่งเตาใหม่ – ต.ทุ่งเตา หมู่ที่ ๑ | - เพื่อใช้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบล | ๑ แห่ง |  |  |  | ๒,๐๐๐,๐๐๐(อบจ.) | -ก่อสร้างสะพาน ๑ แห่ง | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | อบจ. |

- ๓๗ –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
|  | ๗.๕ ก่อสร้างและขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยเรียน (หมู่ที่ ๘) | - เพื่อใช้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบล | ๑ แห่ง |  |  | ๒,๐๐๐,๐๐๐(อบจ.) |  | -ก่อสร้างและขยายสะพาน ๑ แห่ง | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | อบจ. |
| **๘** | **โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม**๘.๑ -ก่อสร้างท่อเหลี่ยม-ซอยราษฎร์อุทิศ(ห้วยลูกระนาด) ,ซอยคลองพับหวายจดสถาบัน(หมู่ที่ ๔) -ก่อสร้างท่อเหลี่ยมห้วยกลั้ง-ห้วยเรียน (หมู่ที่ ๕)-ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคลองพับหวาย (หมู่ที่ ๖)-ก่อสร้างท่อเหลี่ยมห้วยกรีด ถนนสายศิลป์ชัย – ไสดงใน (หมู่ที่ ๗)-ก่อสร้างท่อเหลี่ยมห้วยกรีด ๒ ช่องทาง (หมู่ที่ ๗) | - เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ๗ แห่ง |  |  | ๕๐๐,๐๐๐(อบต./อบจ.) |  | -ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ๗ แห่ง | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก | ส่วนโยธา/อบจ. |

- ๓๘ –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
|  | -ก่อสร้างท่อเหลี่ยมห้วยกลั้งซอยทุ่งนาเหนือ (หมู่ที่ ๗)-ก่อสร้างท่อเหลี่ยมห้วยกลั้งถนนซอยพัฒนา (หมู่ที่ ๗) |  |  |   |  |  |  |  |  |  |

- ๓๙ –

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑**

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑.๒**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **๑.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการไฟฟ้าแสงสว่างและการบริหารจัดการน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| **๑** | **โครงการขยายเขตไฟฟ้า/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ/ไฟสัญญาณพลังงานแสงอาทิตย์**  ๑.๑ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ซอยร่วมใจ(บ้านขวัญชัย-ห้วยตอ) (หมู่ที่ ๑) ซอยห้วยตอ (หมู่ที่ ๒) ภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๓) ซอยดอนทึงทัง,ซอยสมคิด ,ซอยรักชาติ ,ซอยราษฎร์อุทิศ ,ซอยสุวรรณ์ปรีชา – ซอยเสนา (หมู่ที่ ๔) ซอยน้ำตกหูหนาน ,ซอยศรีเนียม – นาแงะ (หมู่ที่ ๕) ซอยประชาพัฒนา,ซอยวารี๔๙ (หมู่ที่ ๖) ซอยสมหวัง ,ซอยทุ่งนาเหนือ (หมู่ที่ ๗) ซอยไสดง-ทุ่งรัง,ภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๘) ซอยตาครู (หมู่ที่ ๓) สายอนามัย,ซอยพัฒนา (หมู่ที่ ๗) ๑,๐๐๐ เมตร | - เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ๘ หมู่บ้าน (๒,๗,๘) | ๖๐๐,๐๐๐ (กฟภ/อบต.) |  | ๖๐๐,๐๐๐ (กฟภ/อบต.) | ๖๐๐,๐๐๐ (กฟภ/อบต.) | -ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ๓ หมู่บ้าน | - ประชาชนมีความสะดวกในเวลากลางคืน | กฟภ./ส่วนโยธา |

- ๔๐ –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| **๒** | **โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง หอกระจายข่าว/เสียงไร้สาย**  ๒.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุงหอกระจายข่าว (หมู่ที่ ๑,๘,๔,๖) | - เพื่อให้ประชาชนสามารถรับข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | สูง ๓๐ เมตร | ๑๐๐,๐๐๐(อบต.) |  | ๑,๖๐๐,๐๐๐ (อบต.) | ๑,๖๐๐,๐๐๐ (อบต.) | -ก่อสร้างหอกระจายข่าวสูง ๓๐ ม. หมู่ที่ ๑,๘ | - ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง | อบต. |

- ๔๑ –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| **๓** |  **โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล/ซ่อมแซม**๓.๑ ขุดเจาะบ่อบาดาล (หมู่ที่ ๗,อบต.,๓,๕) | - เพื่อให้ราษฎรมีน้ำดื่มน้ำใช้ตลอดปี | ๔ แห่ง | ๖๐๐,๐๐๐ (อบต.) |  | ๖๐๐,๐๐๐(อบต.) |  | -ขุดเจาะบ่อบาดาล ๒ แห่ง  | - ราษฎรมีน้ำดื่มน้ำใช้ตลอดปี | ส่วนโยธา |
|  | ๓.๒ ซ่อมแซมบ่อบาดาล (หมู่ที่ ๗,๘) | - เพื่อให้ราษฎรมีน้ำดื่มน้ำใช้ตลอดปี | ๒ หมู่บ้าน | ๖๐๐,๐๐๐ (อบต.) |  |  |  | -ซ่อมแซมบ่อบาดาลวางท่อ ๒ หมู่บ้าน | - ราษฎรมีน้ำดื่มน้ำใช้ตลอดปี | ส่วนโยธา |
| **๔** | **โครงการขุดบ่อน้ำตื้น** ๔.๑ขุดเจาะบ่อน้ำตื้น (หมู่ที่ ๑,๘) | - เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ในการอุปโภค -บริโภค | ๘ หมู่บ้าน๔๐ ครัวเรือน | ๔๐๐,๐๐๐ (นพค./อบจ.) |  |  |  | -ขุดเจาะบ่อน้ำตื้น๘ หมู่บ้าน | - ราษฎรมีน้ำใช้ | นพค./อบจ. |
| **๕** |  **โครงการปรับปรุง/ต่อเติมซ่อมแซมระบบประปา**๕.๑ ขยายเขตระบบประปา (หมู่ที่ ๔,๕,๓) | - เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ทุกครัวเรือน | ๓ หมู่บ้าน | ๘๐๐,๐๐๐ (อบต.) |  |  |  | -ขยายเขตระบบประปา ๓ หมู่บ้าน | - ราษฎรมีน้ำใช้ทุกครัวเรือน | อบต. |
|  | ๕.๒ ปรับปรุงระบบประปาภูเขา (หมู่ที่ ๕) | - เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ทุกครัวเรือน | ๑ แห่ง |  |  | ๕๐๐,๐๐๐(อบต.) |  | -ปรับปรุงระบบประปา ๑ แห่ง | - ราษฎรมีน้ำใช้ทุกครัวเรือน | อบต. |

- ๔๒ –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
|  | ๕.๓ ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประ ปาหมู่บ้านและวางท่อเมนใหม่ พร้อมถังแชมเปญ (หมู่ที่ ๗,๖) | - เพื่อให้ราษฎรมีน้ำดื่มน้ำใช้ตลอดปี | ๒ หมู่บ้าน | ๖๐๐,๐๐๐ (อบต. |  | ๖๐๐,๐๐๐ (อบต. |  | -ขยายเขตระบบประปา ๒ หมู่บ้าน | - ราษฎรมีน้ำใช้ทุกครัวเรือน | อบต. |
|  | ๕.๔ ปรับปรุงระบบประปาสร้างเครื่องกรองน้ำผิวดินพร้อมสร้างฐานประปาและย้ายถังประปา (หมู่ที่ ๓ ) | - เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ตลอดปี | ๑ แห่ง | ๖๐๐,๐๐๐ (อบต./อบจ.) |  |  |  | -ย้ายถังแชมเปญ ๑ แห่ง | - ราษฎรมีน้ำดื่มน้ำใช้ตลอดปี | อบต./อบจ. |
| **๖** | **โครงการก่อสร้างระบบประปาและจัดหาภาชนะเครื่องกรองน้ำ**๖.๑ ขยายเขตระบบประปาติดตั้งหอถังแชมเปญพร้อมถังกรองและซัมเมอร์ส (หมู่ที่ ๔) | - เพื่อให้ราษฎรมีน้ำดื่มน้ำใช้ตลอดปี | ๑ แห่ง | ๖๐๐,๐๐๐ (อบต.) |  |  |  | -ติดตั้งหอถังแชมเปญ ๑ แห่ง | - ราษฎรมีน้ำดื่มน้ำใช้เพียงพอตลอดปี | ส่วนโยธา |
|  | ๖.๒ ติดตั้งถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๘) | - เพื่อให้ราษฎรมีน้ำดื่มน้ำใช้ตลอดปี | ๑ แห่ง | ๖๐,๐๐๐ (อบต.) |  |  |  | -ติดตั้งถังกรองน้ำประปา ๑ แห่ง | - ราษฎรมีน้ำใช้ทุกครัวเรือน | ส่วนโยธา |

- ๔๓ –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
|  | ๖.๓ โครงการขยายเขตระบบประปาหนองนาแงะพร้อมถังแชมเปญและถังกรอง (หมู่ที่ ๕) | - เพื่อให้ราษฎรมีน้ำดื่มน้ำใช้ตลอดปี | ๑ แห่ง | ๗๐๐,๐๐๐ (อบต.) |  |  |  | -ก่อสร้างถังแชมเปญ/แท็งพร้อมถังกรอง ๒ แห่ง | - ราษฎรมีน้ำดื่มน้ำใช้ตลอดปี | ส่วนโยธา |
|  | ๖.๔ ก่อสร้างหอถังแชมเปญ/พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส (หมู่ที่ ๓) | - เพื่อให้ราษฎรมีน้ำดื่มน้ำใช้ตลอดปี | ๑ แห่ง |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ (อบต.) |  | -ก่อสร้างหอถังแชมเปญพร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส ๑ แห่ง | - ราษฎรมีน้ำดื่มน้ำใช้ตลอดปี | ส่วนโยธา |
|  | ๖.๕ ก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาดเล็กพร้อมเครื่องกรองน้ำผิวดิน (หมู่ที่ ๑,๓) | - เพื่อให้ราษฎรมีน้ำดื่มน้ำใช้ตลอดปี | ๒ แห่ง |  |  |  | ๒๕๐,๐๐๐ (อบต.) | -ก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาดเล็กพร้อมถังกรอง ๒ แห่ง | - ราษฎรมีน้ำดื่มน้ำใช้ตลอดปี | ส่วนโยธา |
|  | ๖.๖ ขุดบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหอถังโครงเหล็ก (อบต.) | - เพื่อให้สำหรับที่ทำการ อบต.ทุ่งเตาใหม่ |  ขนาด ๑๐ ลบ.ม. | ๔๐๐,๐๐๐ (อบต.) |  |  |  | -ก่อสร้างระบบประปาหอถังโครงเหล็ก ขนาด ๑๐ ลบ.ม. | - ผู้มารับบริการได้รับความสะดวก | อบต. |
| **๗** | **โครงการก่อสร้างทำนบดิน** ๗.๑ ก่อสร้างทำนบดินห้วยลูกระนาด (หมู่ที่ ๔) | - เพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ำ | ๙๐๐ มม. |  |  | ๓๘๔,๐๐๐ (อบต.) |  | -ก่อสร้างทำนบดินห้วยลูกระนาด ๙๐๐ มม. | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ในการเกษตร | ส่วนโยธา |

- ๔๔ –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
|  | ๗.๒ ก่อสร้างทำนบดินห้วยชันตอน ๒ (หมู่ที่ ๕) | - เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร | ๑ แห่ง |  |  | ๑,๗๕๔,๐๐๐ (อบต.) |  | -ก่อสร้างทำนบดินห้วยชัน ๑ แห่ง | - ราษฎรมีน้ำใช้ตลอดปี | ส่วนโยธา |
| **๘** | **ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ** ๘.๑ ปรับปรุง/ต่อเติมศาลาหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕,๖,๘) | - เพื่อเป็นสถานที่ประชุมหรือฝึกอาชีพของราษฎร | ๖ แห่ง |  |  | ๕๐๐,๐๐๐ (อบต. |  | -ปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน ๖ แห่ง | - มีสถานที่สำหรับประชุมหรือฝึกอาชีพของราษฎร | อบต. |
|  | ๘.๒ เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศาลาหมู่บ้านให้เป็นลานอเนกประสงค์ (หมู่ที่ ๓) | - เพื่อใช้สำหรับเป็นลานอเนกประสงค์ | ๑ แห่ง |  |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ (อบต.) | -เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศาลา ๑ แห่ง | - ราษฎรมีลานอเนกประสงค์ไว้ใช้ในกิจกรรมด้านการเกษตร | อบต. |
|  | ๘.๓ ก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้านและก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกาย (หมู่ที่ ๒,๕) | - เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและเก็บอุปกรณ์กีฬา | ๒ แห่ง |  |  | ๓๕๐,๐๐๐ (อบต./  |  | -ก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามกีฬา ๓ แห่ง | -ประชาชนมีสถาน ที่สำหรับออกกำลังกาย | อบต. |
|  | ๘.๔ โครงการปรับปรุงสนามกีฬา (หมู่ที่ ๖)  | -เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย | ๑ แห่ง | ๑๕๐,๐๐๐(อบต.) |  |  |  | -ปรับปรุงสนามกีฬา ๑ แห่ง | -ประชาชนมีสถาน ที่สำหรับออกกำลังกาย | อบต. |

- ๔๕ –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| **๙** | **โครงการก่อสร้างฝาย/ขุดลอกฝาย/ซ่อมแซมฝาย** ๙.๑ ก่อสร้างฝายน้ำล้น (หมู่ที่ ๑ – ๘) | - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง | ๘ แห่ง |  |  | ๔,๒๐๐,๐๐๐(อบต.) | ๔,๒๐๐,๐๐๐(อบต.) | -ก่อสร้างฝายน้ำล้น ๘ แห่ง | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี | ส่วนโยธา |
|  | ๙.๒ ขุดลอกหน้าฝาย (หมู่ที่ ๑ – ๘) | - เพื่อขุดลอกหน้าฝายให้มีน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง | ๘ แห่ง |  |  | ๑,๐๐๐,๐๐๐(อบต.) | ๑,๐๐๐,๐๐๐(อบต.) | -ขุดลอกหน้าฝาย ๘ แห่ง | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี | ส่วนโยธา |
|  | ๙.๓ ซ่อมแซมฝายน้ำล้น (หมู่ที่ ๑ – ๘) | - เพื่อซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำ | ๘ แห่ง |  |  | ๑,๐๐๐,๐๐๐(อบต.) | ๑,๐๐๐,๐๐๐ (อบต.) | -ซ่อมแซมฝายน้ำล้น ๘ แห่ง | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี | ส่วนโยธา |
| **๑๐** | **โครงการขุดสระ** ๑๐.๑ ขุดสระเก็บน้ำในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๓,๗) | - เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง | ๒ แห่ง |  |  | ๒๐๐,๐๐๐ (อบต.) |  | -ขุดสระเก็บน้ำ ๒ แห่ง | - ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี | ส่วนโยธา |

- ๔๖ –

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒**

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒.๑**

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 **๒.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| **๑.** | **โครงการฝึกอบรมอาชีพ** ๑.๑ ฝึกอบรมการควิทซ์ผ้าขั้นต้นด้วยมือ(หมู่ที่ ๑-๘)  | - เพื่อพัฒนาฝีมือและเพิ่มรายได้กลุ่มแม่บ้าน,ผู้สูงอายุ | ๘ หมู่บ้าน | ๕๐,๐๐๐(อบต.) |  |  |  | -สนับสนุนฝึก อบรม ๘ หมู่บ้าน | - ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด/ |
| **๒.** | **โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ย**๒.๑ ส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เอง ,สนับสนุนการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ก๊าซชีวมวลใช้ในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑-๘) | - เพื่อลดต้นทุนการผลิต | ๘ หมู่บ้าน |  |  |  ๕๐,๐๐๐(สนง.เกษตร) |  | -ส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เอง ๘ หมู่บ้าน | - เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง | สำนักงานเกษตร |
| **๓** | **โครงการส่งเสริมการลงทุน**๓.๑ โครงการเศรษฐกิจชุมชน | -เพื่อให้ราษฎรมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ | ๘ หมู่บ้าน |  |  |  |  | -ส่งเสริมการลง ทุนเศรษฐกิจชุมชน ๘ หมู่บ้าน | -ราษฎรในพื้นที่มีเงินทุนหมุนเวียน | สำนักงานปลัด |

- ๔๗ –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| **๔.** | **โครงการส่งเสริมเรื่องการเกษตร**๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการฝึกอบรมด้านการเกษตร (หมู่ที่ ๑-๘) ด้าน-ส่งเสริมการปลูกพืชระยะสั้น/ส่งเสริมกลุ่มพืชไร่/การเลี้ยงสัตว์-ฝึกอบรมการป้องกันและรักษาโรค-ส่งเสริมเกษตรให้ลดการใช้สารเคมี-ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ-ส่งเสริมความรู้เรื่องดินและปุ๋ย-ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง-ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต/แปรรูป-ส่งเสริมครัวเรือนปลูกพืชสวนครัวลดรายจ่าย-ส่งเสริมพันธุ์พืชเศรษฐกิจ/พืชปลอดสารพิษ-แก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากภาวะราคาผลไม้ตกต่ำ-ส่งเสริมให้ครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน | - เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกษตรแผนใหม่ | ๘ หมู่บ้าน | ๒๐,๐๐๐(อบต.)  |  | ๒๐,๐๐๐(อบต.)  | ๒๐,๐๐๐(อบต.)  | -ส่งเสริมการเกษตรด้านต่างๆ ๘ หมู่บ้าน | -เพื่อมีศูนย์ถ่าย ทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร | อบต. |

**- ๔๘ –**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒**

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒.๒**

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 **๒.๒ แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| ๑ | โครงการการช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัยและอุบัติภัยต่าง ๆ | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย | ๑ ปี | ๕๐๐,๐๐๐(อบต.) |  | ๕๐๐,๐๐๐(อบต.) | ๕๐๐,๐๐๐(อบต.) | -การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและอุบัติเหตุ ๑ ปี | -ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือทันท่วงที | สำนักงานปลัด |
| ๒ | โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลทุ่งเตาใหม่ | - เพื่อสนับสนุนชุดปฏิบัติการฉุกเฉินประจำตำบล | ๑ ปี |  ๑๕๐,๐๐๐(อบต.) |  |  |   | -จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลทุ่งเตาใหม่ ๑ ปี | - ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง | สำนักงานปลัด |
| ๓ | อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน | -เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขหมู่ บ้าน | ๘ หมู่บ้าน | ๑๒๐,๐๐๐(อบต.) |  | ๑๒๐,๐๐๐(อบต.) | ๑๒๐,๐๐๐(อบต.) | -อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน ๘ หมู่บ้าน | - ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง | สำนักงานปลัด |
| ๔ | โครงการสนับสนุนจัดสวัสดิการชุมชน | - เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในด้านสวัสดิการชุมชนด้านต่างๆ | ๘ หมู่บ้าน | ๒๐,๐๐๐(อบต.)  |  | ๒๐,๐๐๐(อบต.)  | ๒๐,๐๐๐(อบต.)  | -การจัดสวัสดิการสังคม(ออมวันละบาท ๑ ปี | - ได้รับความรู้ในด้านสวัสดิการต่างๆของตนเอง | สำนักงานปลัด |

- ๔๙ –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| ๕ | สนับสนุนเงินสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยเอดส์ | - เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้ในการดำรงชีพ |  ๑๐ คน | ๖๐,๐๐๐(อบต.)  |  | ๖๐,๐๐๐(อบต.)  | ๖๐,๐๐๐(อบต.)  | -สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ๑๐ คน | - ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการช่วยเหลือ | สำนักงานปลัด |
| ๖ | โครงการฝึกอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อเอดส์/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ | - เพื่อส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้สูงอายุและผู้พิการมีงานทำ | ๘ หมู่บ้าน | ๓๐,๐๐๐(อบต.) |  | ๓๐,๐๐๐(อบต.) | ๓๐,๐๐๐(อบต.) | -ฝึกอบรมสร้างงานสร้างอาชีพผู้ติอเชื้อเอดส์/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ๘ หมู่บ้าน | - ผู้ติดเชื้อเอดส์/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด |
| ๗ | สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | - เพื่อใช้ในการส่ง เสริมด้านสุขภาพของประชาชน | ๑ ครั้ง | ๑๐๐,๐๐๐(อบต.) |  | ๑๐๐,๐๐๐(อบต.) | ๑๐๐,๐๐๐(อบต.) | -สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ๑ ครั้ง | - ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพ | สำนักงานปลัด |

**- ๕๐ –**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒**

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒.๓**

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 **๒.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| ๑ | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | - เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ในการแข่ง ขันกีฬาและจัดส่งนักกีฬาในสังกัดเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น | ๑ ปี | ๑๓๐,๐๐๐(อบต.)  |  | ๑๓๐,๐๐๐(อบต.)  | ๑๓๐,๐๐๐(อบต.)  | -จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ๑ ปี | - นักกีฬามีเครื่องต่างกายตามระเบียบการแข่งขัน | สำนักงานปลัด |
| ๒ | จัดซื้อวัสดุกีฬาต่าง ๆ | - เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ(อบต./ศพด.)  | ๑ ครั้ง/ปี | ๒๐,๐๐๐(อบต.)  |  | ๒๐,๐๐๐(อบต.)  | ๒๐,๐๐๐(อบต.)  | -จัดซื้อวัสดุกีฬาต่างๆ อบต./ ศพด. | - มีวัสดุกีฬาไว้ใช้ใน อบต./ศพด. | สำนักงานปลัด |
| ๓ |  สนับสนุนการแข่งขันกีฬาอำเภอ,แข่งขันกรีฑาอำเภอบ้านนาสาร ,แข่งขันกีฬาไทคัพท้องถิ่นประเทศไทย,ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น | - เพื่อจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น/อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาสาร | ๑ ปี | ๒๐,๐๐๐(อบต.) |  | ๒๐,๐๐๐(อบต.) | ๒๐,๐๐๐(อบต.) | -สนับสนุนการแข่งขันกีฬาค่าใช่จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาร่วมแข่งขัน ๑ ปี | - เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น | สำนักงานปลัด |

- ๕๑ –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| ๔ | **โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล**- สนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในตำบล,กีฬาสี่วัย,กีฬาเยาวชน,กีฬา อสม.,กีฬาผู้สูงอายุ, กีฬาหมู่บ้าน ,กรีฑานักเรียน,กีฬา ศพด. | - เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ภายในตำบล | ๑ ปี | ๒๐๐,๐๐๐(อบต.) |  | ๒๐๐,๐๐๐(อบต.) | ๒๐๐,๐๐๐(อบต.) | -สนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในตำบล สี่วัย,เยาวชน,อสม.ผู้สูงอายุ,กีฬาหมู่บ้าน,ศพด.,กรีฑานักเรียน ๑ ปี | -สร้างความเข้มแข็งภายในตำบล | สำนักงานปลัด |

**- ๕๒ –**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓**

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓.๑**

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา**

 **๓.๑ แนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| ๑ | โครงการสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน | -เพื่อจัดกิจกรรมวันปิดภาคเรียน | ๑ ครั้ง | ๒๐,๐๐๐(อบต.) |  | ๒๐,๐๐๐(อบต.) | ๒๐,๐๐๐(อบต.) | -สานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน ๑ ครั้ง | - เด็ก ๆ ได้แสดงออกสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียน | สำนักงานปลัด |
| ๒ | โครงการอาหารกลางวัน สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. | - เพื่อเพิ่มเป้าหมายให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันเพิ่ม- เพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนของ อบต. | ๔๒๕ คน |  ๑,๗๐๐,๐๐๐(อบต.) |  | ๑,๗๐๐,๐๐๐(อบต.) | ๑,๗๐๐,๐๐๐(อบต.) | -สนับสนุนงบ ประมาณอาหารกลางวัน ๔๒๕ คน | - นักเรียนได้รับอาหารกลางวันเพิ่มและลดภาระของผู้ปกครอง | สำนักงานปลัด |
| ๓ | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) | - เพื่อเพิ่มเป้าหมายให้นักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)เพิ่ม- เพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนของ อบต. | ๔๒๕ คน |  ๙๐๐,๐๐๐(อบต.) |  |  ๙๐๐,๐๐๐(อบต.) |  ๙๐๐,๐๐๐(อบต.) | -สนับสนุนงบประมาณอาหารเสริม (นม) ๔๒๕ คน | - นักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)เพิ่มและลดภาระของผู้ปกครอง | สำนักงานปลัด |

- ๕๓ –

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| ๔ | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | - เพื่อจัดซื้อวัสดุยาต่าง ๆ สำลีให้แก่ ศพด. | ๒ ศพด./๑ ปี | ๑๐,๐๐๐(อบต.)  |  |  |  | -จัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ ๒ ศพด. ๑ ปี | - มียาต่าง ๆ ไว้ใช้สำหรับเด็ก ศพด. | สำนักงานปลัด  |
| ๕ | โครงการแข่งขันกีฬา ศพด. อำเภอบ้านนาสาร | - เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะและกีฬาต่าง ๆ ของ ศพด. | ๑๑๐ คน | ๕๐,๐๐๐(อบต.) |  | ๕๐,๐๐๐(อบต.) | ๕๐,๐๐๐(อบต.) | -สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันทักษะและกีฬา ศพด. ๑๑๐ คน | - เด็ก ๆ ได้ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา | สำนักงานปลัด |
| ๖ | โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา | -เพื่อเป็นการเสริมทักษะเด็กใน ศพด. | ศพด. อบต.ทตม. | ๑๕๐,๐๐๐(อบต.) |  |  |  | -จัดซื้อวัสดุการ ศึกษา ศพด.อบต.ทตม. | - ศพด.มีเครื่องเล่นเด็กให้เด็กไว้เล่นยามว่าง | สำนักงานปลัด |

- ๕๔ –

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓**

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓.๒**

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา**

 **๓.๒ แนวทางการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการศึกษาและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| ๑ | โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เด็กและผู้ปกครอง | - เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย | ๑ แห่ง | ๑๐๐,๐๐๐(อบต.)   |  |  |  | - เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ๑ แห่ง | - พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย | สำนักงานปลัด |
| ๒ | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | -เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | ๑ ปี | ๑๕,๐๐๐(อบต.) |  | ๑๕,๐๐๐(อบต.) | ๑๕,๐๐๐(อบต.) | -ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑ ปี | -ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา | สำนักงานปลัด |
| ๓ | โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.บ้านไสดง/ศพด.ทตม.อบต. | - เพื่อปรับปรุงอ่างล้างหน้า ประตู ชักโครก | ๒ แห่ง | ๕๐๐,๐๐๐(อบต.) |  |  |  | - เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ๒ แห่ง | - เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานตามเกณฑ์ | สำนักงานปลัด |

- ๕๕ –

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔**

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔.๑**

**๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

 **๔.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| ๑ | กิจกรรมรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด/กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดหรือ ผู้เสพ | - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างจริงจังตามมาตรการป้องกันยาเสพติด | ๘ หมู่บ้าน | ๒๐,๐๐๐(อบต.)  |  | ๒๐,๐๐๐(อบต.)  | ๒๐,๐๐๐(อบต.)  | -รณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา ๘ หมู่บ้าน | - ลดการแพร่ระบาดของสารเสพติด | สำนักงานปลัด |
| ๒ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอบ้านนาสาร | - เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาสารในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ๓๐ คน | ๓๐,๐๐๐(อบต.) |  | ๓๐,๐๐๐(อบต.) | ๓๐,๐๐๐(อบต.) | -ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ.บ้านนาสาร ๓๐ คน | - ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขปัญหา | อบต. |

- ๕๖ -

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔**

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔.๒**

**๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

 **๔.๒ แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| ๑ | โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง-กิจกรรมการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น | -เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียงโดยนำองค์ความรู้ตามแนวพระ ราชดำริไปปรับใช้ | ๑ ปี | ๑๐๐,๐๐๐(อบต.) |  | ๒๐๐,๐๐๐(อบต.) | ๒๐๐,๐๐๐(อบต.) | -การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง๑ ปี | -โครงการอันเนื่องมา จากพระราชดำริและนโยบาลของรัฐบาลได้รับการสนับสนุน | สำนักงานปลัด |
| ๒ | โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน | - เพื่อสำรวจและบันทึกข้อมูลในการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ | ๑ ครั้ง | ๑๐๐,๐๐๐(อบต.) |  |  |  | -การสำรวจการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน/บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ๑ ครั้ง | - มีข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ | สำนักงานปลัด |
| ๓ | สนับสนุนและจัดฝึกอบรมทบทวนและอบรมใหม่ให้แก่กลุ่ม อปพร./ (ทีมกู้ชีพ/กู้ภัย)/ฝึกซ้อมแผน สาธารณภัย อพปร.  | - จัดฝึกอบรมทบทวน/ฝึกอบรมใหม่เพิ่มเติม | ๘๐ คน | ๒๗๐,๐๐๐(อบต.) |  |  |  | -สนับสนุนจัดฝึกอบรมทบทวนใหม่ให้แก่ อปพร. (ทีมกู้ชีพ) ๘๐ คน | - อปพร. ได้ฝึกอบรมทบทวนและอบรมเพิ่มใหม่ | สำนักงานปลัด |
| ๔ | โครงการฝึกอบรมภาวะผู้นำแก่สตรีตำบลทุ่งเตาใหม่ | -เพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของบท บาทสตรี | ๘ หมู่บ้าน(หมู่ละ ๑๐ คน) | ๕๐,๐๐๐(อบต.) |  |  |  | -ส่งเสริมภาวะผู้ นำสตรีและสร้างความเข้มแข็ง ๘๐ คน | -ผู้นำสตรีในตำบลทุ่งเตาใหม่ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด |

 **- ๕๗ –**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔**

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔.๓**

**๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

 **๔.๓ แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| ๑ | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | - เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและจัดจ้างทำป้ายไฟ | ๒ ครั้ง | ๑๐,๐๐๐(อบต.) |  |  |  | -การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ๒ ครั้ง | - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักงานปลัด |
| ๒ | เงินสำรองจ่าย (กรณีฉุกเฉินเกี่ยว กับอุบัติภัยและสาธารณภัยต่างๆ)  | -เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยต่าง ๆ ภายในตำบลทุ่งเตาใหม่และฃ่วยเหลือ อปท.ใกล้เคียงที่ประสบสาธารณภัย | ๑ ปี | ๓๐๐,๐๐๐(อบต.) |  |  |  | -เงินสำรองจ่าย ๑ ปี | -ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ | สำนักงานปลัด |
| ๓ | จัดซื้อวิทยุสื่อสาร | -เพื่อใช้สำหรับติดต่อสื่อสารในกรณีเกิดเหตุต่างๆ | ๔ เครื่อง | ๔๐,๐๐๐(อบต.) |  |  |  | -ซื้อวิทยุสื่อสารจำนวน ๔ เครื่อง | -มีการติดต่อสื่อ สารที่รวดเร็วขึ้นสามารถบรรเทาเหตุได้ทันท่วงที | อบต. |

**- ๕๘ –**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕**

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕.๑**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **๕.๑ แนวทางการอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู สร้างเครือข่ายและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| ๑ | โครงการส่งเสริมหนูน้อยแยกขยะ | - เพื่อสร้างทักษะและวิธีคิดการแยกขยะที่ดีให้แก่เด็ก | ศพด. อบต.ทตม. | ๕๐,๐๐๐(อบต.)  |  |  |  | -หนูน้อยรู้จักวิธีการคัดแยกขยะ . | - เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านการเรียนรู้ | สำนักงานปลัด |
| ๒ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.อบต.ทตม./ศพด.บ้านไสดง  | - เพื่อให้สถานที่มีความน่าอยู่น่าอาศัย | ๒ แห่ง | ๒๐๐,๐๐๐(อบต.)  |  |  |  | -ปรับปรุงภูมิทัศน์ศพด.บ้านไสดง/ศพด.อบต.ทตม. ๒ แห่ง | - สถานที่มีความสวยงามน่าอยู่น่าอาศัย | สำนักงานปลัด |
| ๓ | โครงการฝึกอบรมแกนนำต้นกล้ารักษาสิ่งแวดล้อม | -เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อม | ๑ ครั้ง | ๕๐,๐๐๐(อบต.) |  |  |  | -ฝึกอบรมอาสา สมัครพิทักษ์สิ่ง แวดล้อม ๑ ครั้ง | -มีแกนนำอาสา สมัครภายในหมู่ บ้าน | สำนักงานปลัด |
| ๔ | โครงการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด | -เพื่อสร้างจิตสำนึกในการจัดการกำจัดขยะภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ | ๒ ปี | ๒,๐๐๐,๐๐๐(กองทุน ส.ส.ฯ) |  |  |  | -คัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด ๒ ปี | -ลดปริมาณขยะภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ | สำนักงานปลัด |
| ๕ | โครงการเตาเผาขยะในครัวเรือน (หมู่ที่ ๖) | -เพื่อใช้สำหรับการกำ จัดขยะภายในครัวเรือน | ๑ หมู่บ้าน |  |  | ๒๐๐,๐๐๐(อบต.) |  | -ใช้สำหรับการกำจัดขยะภายในครัวเรือน ๑ หมู่ บ้าน | -ลดปริมาณขยะภายในบ้าน | อบต. |
| ๖ | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ | -เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา | ๒ ครั้ง/ปี | ๒๐,๐๐๐(อบต.) |  |  |  | -ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ๒ ครั้ง/ปี | -ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลทุ่งเตาใหม่ | สำนักงานปลัด |

 **- ๕๙ –**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖**

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖.๑**

**๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

 **๖.๑ แนวทางการทำนุ บำรุง ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| ๑ |  โครงการจูงลูกจูงหลานเข้าวัด | - เพื่อให้ประชาชนได้พาลูกหลานได้ไปวัด | ทุกวันพระ | - |  |   |  | -จูงลูกหลานเข้าวัด ทุกวันพระ | - ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา | สำนักงานปลัด |
| ๒ | โครงการวันสืบสานประเพณีท้อง ถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ (วันมาฆ บูชา,วันวิสาขบูชา,วันเข้า-ออกพรรษา,วันอาสาฬหบูชา,วันสารทเดือนสิบ) | - เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางศาสนา | ๑ ครั้ง/ปี | ๕๐,๐๐๐(อบต.) |  |  |  | -ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ ๘ หมู่บ้าน | - ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนามากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| ๓ | โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นปรับปรุงเรือพนมพระวัดไสดงวิสุทธิรังสิต (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน) | -เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น | ๑ แห่ง | ๓๐,๐๐๐(อบต.) |  |  |  | -สืบสานวัฒน ธรรมท้องถิ่นปรับปรุงเรือพนมพระ ๑ แห่ง | -ประชาชนในตำ บลทุ่งเตาใหม่ได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | สำนักงานปลัด |

 **- ๖๐ –**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖**

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖.๒**

**๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

 **๖.๒ แนวทางการส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| ๑ | สนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญและประเพณีท้องถิ่น ของ ศพด. ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณี (ลอยกระทง,วันเด็ก)ภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ | - เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม | ๒ แห่ง | ๕๐,๐๐๐(อบต.) |  | ๕๐,๐๐๐(อบต.) | ๕๐,๐๐๐(อบต.) | -ส่งเสริมสนับ สนุนกิจกรรมวันสำคัญและประ เพณีท้องถิ่น ๒ แห่ง | - ประชาชนและเด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมวันสำคัญมากขี้น  | สำนักงานปลัด |
| ๒ | โครงการการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า ,ชักพระบก,การแสดงมโนราห์,งานประเพณีสงกรานต์รดน้ำผู้สูงอายุและแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  | - เพื่อสืบสานประเพณีให้คงอยู่ตลอดไป | ๑ ครั้ง/ปี | ๕๐,๐๐๐(อบต.) |  | ๕๐,๐๐๐(อบต.) | ๕๐,๐๐๐(อบต.) | -การจัดงานประ เพณีชักพระทอด ผ้าป่า-มโนราห์ งานประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ การแข่งขันกีฬาพื้น บ้าน ๑ ครั้ง/ปี | - ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมตามประเพณีและสืบสานประเพณีให้คงอยู่ตลอดไป | สำนักงานปลัด |

**- ๖๑ –**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| ๓ | โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรมเด็กและเยาวชน) | - เพื่อให้คงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น |  ๘ หมู่บ้าน | ๘๐,๐๐๐(อบต.) |  |  ๘๐,๐๐๐(อบต.) | ๘๐,๐๐๐(อบต.) | -ส่งเสริมภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ๘หมู่บ้าน | - ภูมิปัญญาท้อง ถิ่นไม่สูญสลาย เด็กและเยาวชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น | สำนักงานปลัด |

**- ๖๒ –**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๗**

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗.๑**

**๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

 **๗.๑ แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดสมรรถนะสูง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| ๑ | เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ค่าตอบแทนเพื่อการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และสวัสดิการ | -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ค่าตอบแทนเพื่อการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมิน ผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ค่า ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และสวัสดิการ | พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  | ๘,๐๐๐,๐๐๐(อบต.) |  | ๘,๐๐๐,๐๐๐(อบต.) | ๘,๐๐๐,๐๐๐(อบต.) | -เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน อื่นๆพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารสมาชิกสภาท้อง ถิ่นและผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | -การบริหารงานมีประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด,ส่วนการคลัง,ส่วนโยธา |
| ๒ | โครงการปรับปรุงและบริหารสถานที่กลางเพื่อใช้เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ | - เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อหรือจ้างของ อบต.โดยอุดหนุน อบต. ทุ่งเตา | ๑ ครั้ง/ปี |  ๒๐,๐๐๐(อบต.) |  | ๒๐,๐๐๐(อบต.) | ๒๐,๐๐๐(อบต.) | -ปรับปรุงและบริหารสถานที่กลางเพื่อใช้เป็นข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ๑ ครั้ง/ปี | - มีการจัดซื้อหรือจ้างอย่างโปร่งใส | สำนักงานปลัด/อบต.ทุ่งเตา |

**- ๖๓ –**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| ๓ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ๑ ปี | ๖๐๐,๐๐๐(อบต.) |  | ๖๐๐,๐๐๐(อบต.) | ๖๐๐,๐๐๐(อบต.) | -รายจ่ายเพื่อใช้ได้มาซึ่งบริการ ๑ ปี | - เป็นการพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น | สำนักงานปลัด,ส่วนการคลัง,ส่วนโยธา |
| ๔ | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ/ของขวัญ เงินรางวัล พวงมาลาและพานพุ่ม | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการรับ รองต้อนรับบุคคลและของขวัญ เงินรางวัล พวงมาลาและพานพุ่ม | ๑ ปี | ๓๕,๐๐๐(อบต.) |  |  |  | -รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองละพิธีการ/ของขวัญของรางวัล/พวงมาลา/พานพุ่ม ๑ ปี | - เป็นการพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น | สำนักงานปลัด |
| ๕ | จัดซื้อวัสดุต่าง ๆ | - เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนัก งาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้าง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคอมพิวเตอร์  | ๑ ปี | ๖๐๐,๐๐๐(อบต.)  |  | ๖๐๐,๐๐๐(อบต.)  | ๖๐๐,๐๐๐(อบต.)  | -จัดซื้อวัสดุต่างๆ ๑ ปี/ครั้ง | - มีวัสดุสำหรับใช้งาน | สำนักงานปลัด ,ส่วนการคลัง ,ส่วนโยธา |
| ๖ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ | -เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ | ๑ ครั้ง/ปี | ๒๐,๐๐๐(อบต.) |  |  |  | -พนักงานข้า ราชการ สมาชิกผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้านภายในตำบล | -ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร | สำนักงานปลัด |

**- ๖๔ –**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| ๗ | บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน | ๑ ปี/ครั้ง | ๓๐๐,๐๐๐(อบต.)  |  | ๓๐๐,๐๐๐(อบต.)  | ๓๐๐,๐๐๐(อบต.)  | -บำรุงรักษาซ่อม แซมทรัพย์สิน ๑ปี | - ทรัพย์สินได้รับการบำรุงรักษา | สำนักงานปลัด |
| ๘ | ค่าสาธารณูปโภค | -เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์  | ๑ ปี/ครั้ง | ๑๕๐,๐๐๐(อบต.)  |  | ๑๕๐,๐๐๐(อบต.)  | ๑๕๐,๐๐๐(อบต.)  | -ค่าสาธารณูปโภค ๑ ปี | - มีการใช้สาธารณูปโภค | สำนักงานปลัด / ส่วนการคลัง  |
| ๙ | จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ | -เพื่อจัดซื้อตู้อเนก ประสงค์/โพเดี้ยม/โต๊ะนั่งรับประทานอาหารสำหรับเด็ก ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒X๑ เมตร/โต๊ะอเนก ประสงค์ ๑๕ ตัว | ตู้อเนกประสงค์ /โพเดี้ยม / โต๊ะนั่งรับประทานอาหารสำหรับเด็ก/โต๊ะอเนก ประสงค์  | ๑๘๘,๘๕๐(อบต.) |  |  |  | -จัดซื้อตู้อเนก ประสงค์ โพเดี้ยมโต๊ะนั่งรับประ ทานอาหารสำ หรับเด็ก โต๊ะอเนกประสงค์  | - มีครุภัณฑ์ไว้ใช้ในการทำงาน | สำนักงานปลัด/ส่วนโยธา |
| ๑๐ | โครงการความร่วมมือการชำระภาษีผ่านธนาคาร | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการความร่วมมือการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารฯ | ๑ ปี | ๑๐,๐๐๐(อบต.) |  | ๑๐,๐๐๐(อบต.) | ๑๐,๐๐๐(อบต.) | -ร่วมมือการชำระภาษีผ่านธนาคาร ๑ ปี | -ได้ดำเนินการตามโครงการความร่วมมือการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร | ส่วนการคลัง |
| ๑๑ | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน/สำรวจข้อมูลภาคสนาม/วางและจัดทำผังชุมชน  | -เพื่อจ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน/สำรวจข้อมูลภาคสนาม | ๔ หมู่บ้าน | ๔๐๐,๐๐๐(อบต.) |  | ๔๐๐,๐๐๐(อบต.) | ๔๐๐,๐๐๐(อบต.) | -จัดทำแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สินสำรวจข้อมูลภาคสนาม ๔ หมู่บ้าน | -เป็นการดำเนินตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน/สำรวจข้อมูลภาคสนาม | สำนักงานปลัด/คลัง/โยธา |

**- ๖๕ –**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| ๑๒ | โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม | - เพื่อประชาสัมพันธ์และมอบเกร็ดความรู้ให้บุคคลภายนอกได้ทราบ | ๑ ปี |  ๑๐,๐๐๐(อบต.) |  |  |  | -จัดทำสื่อประชา สัมพันธ์มอบเกร็ด ความรู้บุคคลภาย นอก ๑ ปี | - ประชาชนได้รับรู้ถึงการทำงานของ อบต. | สำนักงานปลัด |
| ๑๓ | โครงการศูนย์วิทยุสื่อสาร  | - เพื่อรับแจ้งเหตุทางวิทยุสื่อสาร | ๑ ปี | ๗๓,๒๐๐(อบต.)  |  |  |  | -ศูนย์วิทยุสื่อสาร ๑ ปี | - ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที | สำนักงานปลัด |
| ๑๔ | โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.ทุ่งเตาใหม่ | - เพื่อจัดทำเวที ม่านหลังเวทีและติดตั้งจอโปรมแกรมใหม่ | ๑ แห่ง | ๒๕๐,๐๐๐(อบต.) |  |  |  | -ปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.ทุ่งเตาใหม่ ๑ แห่ง | - มีสถานที่สำหรับจัดประชุมและทำกิจกรรมต่าง ๆ | สำนักงานปลัด |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ | -เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ | ๑ แห่ง | ๓๐๐,๐๐๐(อบต.) |  |  |  | -ใช้ในการจัดกิจกรรมจำนวน ๑ แห่ง | -มีสถานที่ไว้ทำกิจกรรม | สำนักงานปลัด |
| ๑๖ | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นที่ประชุมหมู่บ้าน | -เพื่อให้สถานที่มีความน่าอยู่น่าอาศัยและเป็นสถานที่ประชุมหรือฝึกอาชีพของราษฎร | ๑ แห่ง | ๔๐๐,๐๐๐(อบต.) |  |  |  | -ใช้เป็นสถานที่ประชุมของราษฎรจำนวน ๑ แห่ง | -มีสถานที่สำหรับประชุมหรือฝึกอาชีพของราษฎร | สำนักงานปลัด /ส่วนโยธา |

**- ๖๖ –**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| ๑๗ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรกับการสร้างมุมมองและโลกทัศน์ที่กว้างไกล | - เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรท้องถิ่น (พนักงานส่วนตำบล,ส.อบต.,ผู้บริหาร) | บุคลากรท้องถิ่นทุกคน | ๒๕๐,๐๐๐(อบต.) |  |  |  | -เพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรท้องถิ่นทุกคน | - บุคลการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด |
| ๑๘ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  | -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ | ๑ ปี | ๓๕๐,๐๐๐(อบต.) |  | ๓๕๐,๐๐๐(อบต.) | ๓๕๐,๐๐๐(อบต.) | -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๑ ปี | -การบริหารงานมีประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด,ส่วนการคลัง,ส่วนโยธา |
| ๑๙ | โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด อบต.ทตม./ศพด.ทตม. | -เพื่อให้พื้นที่ภายในและบริเวณโดยรอบอาคารมีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ | ๑ ปี | ๑๔๗,๖๐๐(อบต.) |  |  |  | -จ้างเหมาทำความสะอาด อบต.ทตม.๑คนศพด.ทตม.๑คน | -บริเวณโดยรอบอาคารมีความสะอาดเรียบร้อย | สำนักงานปลัด |
| ๒๐ | โครงการจัดทำแผนพัฒนา (จัดทำแผนชุมชน) | -เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น | ๘ หมู่บ้าน | ๒๐,๐๐๐(อบต.) |  | ๒๐,๐๐๐(อบต.) | ๒๐,๐๐๐(อบต.) | -การจัดทำแผนชุมชน ๘ หมู่บ้าน | -ทำให้การบริหาร งานมีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ้น | สำนักงานปลัด |
| ๒๑ | โครงการจัดทำป้ายสัญลักษณ์คนพิการ | -เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการ | ๓ แห่ง | ๕,๐๐๐(อบต.) |  |  |  | -จัดทำป้ายสัญลักษณ์คนพิการ ๓ แห่ง | -คนพิการได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด |

**- ๖๗ –**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๗**

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗.๒**

**๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

 **๗.๒ แนวทางการพัฒนาสังคม คุณธรรม และจริยธรรม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| ๑ | โครงการพัฒนาบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ | - เพื่อพบปะประชาชนและจัดเก็บรายได้ | ๑ ครั้ง |  ๑๐,๐๐๐(อบต.) |  |  ๑๐,๐๐๐(อบต.) |  ๑๐,๐๐๐(อบต.) | -พัฒนาบริหาร งานที่มีประสิทธิ ภาพ ๑ ครั้ง | - จัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ | สำนักงานปลัด/ส่วนการคลัง |
| ๒ | โครงการจัดงานพระราชพิธี | - เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาสาร | ๑ ครั้ง |  ๑๐,๐๐๐(อำเภอ) |  |  |  | -จัดงานพระราชพิธี ๑ ครั้ง | - อุดหนุนการจัดงานพระราชพิธีต่าง ๆ | ที่ทำการปก ครองอำเภอบ้านนาสาร |
| ๓ | สนับสนุนกิจกรรมวันพ่อวันแม่ของ ศพด.(โครงการสายใยแห่งรัก) | - เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ | ๑๑๐ คน | ๑๐,๐๐๐(อบต.) |  | ๑๐,๐๐๐(อบต.) | ๑๐,๐๐๐(อบต.) | -กิจกรรมวันพ่อวันแม่ของ ศพด.๑๑๐ คน | - เด็ก ๆ ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ ๆ | สำนักงานปลัด |
| ๔ | โครงการปกป้องสถาบันของชาติ | -เพื่อเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหา กษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ | ๑ ปี | ๔๐,๐๐๐(อบต.) |  |  |  | -ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ๑ ปี | -ได้แสดงถึงความจงรักภักดี | สำนักงานปลัด |

**- ๖๘ –**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| ๕ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำท้องถิ่น/กลุ่มสตรีตำบลทุ่งเตาใหม่ | - เพื่อเสริมทักษะให้ผู้นำท้องถิ่น/กลุ่มสตรีได้มีความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น | ๑ ครั้ง | ๓๐๐,๐๐๐(อบต.) |  |  |  | -เพิ่มประสิทธิ ภาพคณะกรรม การพัฒนาสตรีหมู่บ้าน ต.ทุ่งเตาใหม่ ๑ ครั้ง | - คณะกรรมการพัฒนาสตรีได้รับความรู้และประ สบการณ์เพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด |
| ๖ | โครงการค่ายพุทธธรรมนำใจห่างไกลยาเสพติด | -เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม  | ๑ ครั้ง | ๘๐,๐๐๐(อบต.) |  |  |  | -ค่ายพุทธะรรมส่งเสริมให้เด็กมีศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม ๑ ครั้ง | -เด็กมีกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม | สำนักงานปลัด |
| ๗ | โครงการครอบครัวอบอุ่น ปี ๓ | - เพื่อสร้างสานสัมพันธ์อันดีต่อเด็กและครอบครัว- เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์โดยใช้เด็กเป็นสิ่อ- เพื่อใช้เด็กเป็นตัวชักนำให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในชุมชน | ๑ ครั้ง |  ๒๐๐,๐๐๐ (อบต.) |  |  |  | -ครอบครัวอบอุ่น ปี ๓ สานสัมพันธ์อันดีต่อเด็กและครอบครัว ๑ ครั้ง | - เด็กมีครอบครัวที่อบอุ่นมีกิจกรรม ร่วมกัน | สำนักงานปลัด |

**- ๖๙ –**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๗**

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗.๓**

**๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

 **๗.๓ แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| ๑ | โครงการจัดการเลือกตั้ง | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการในการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ รณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารในการเลือกตั้ง | ๑ ปี | ๑๐๐,๐๐๐(อบต.) |  | ๑๐๐,๐๐๐(อบต.) | ๑๐๐,๐๐๐(อบต.) | -ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ๑ ปี | -ใช้ในการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ รณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารในการเลือกตั้งต่าง ๆ | สำนักงานปลัด |

**- ๗๐ –**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๗**

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗.๔**

**๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

 **๗.๔ แนวทางการพัฒนาระบบ ICT ของท้องถิ่นให้เชื่อมโยง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| ๑ | โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อบต.ทุ่งเตาใหม่ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | -เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร | ๑ ปี | ๕๐,๐๐๐(อบต.) |  | ๕๐,๐๐๐(อบต.) | ๕๐,๐๐๐(อบต.) | -พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร สนเทศและการสื่อสารของ อบต.ทุ่งเตาใหม่ ๑ ปี | -ระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารได้รับการพัฒนา | สำนักงานปลัด |
| ๒ | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | -เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตและค่าเช่าบริการพื้นที่ในระบบเว็บไซต์ | ๑ ปี | ๓๕,๐๐๐(อบต.)  |  | ๓๕,๐๐๐(อบต.)  | ๓๕,๐๐๐(อบต.)  | -ค่าบริการสื่อสารและคมนาคม ๑ ปี | - มีระบบอินเตอร์ เน็ตไว้ใช้งาน | ปลัด / คลัง /โยธา |

**- ๗๑ –**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๘**

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘.๑**

**๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน**

 **๘.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| ๑. | โครงการพัฒนาระบบการทำงานของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการสาธารณะเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | เพื่อพัฒนาระบบการทำงานของบุคลากรในองค์กรในการให้บริการสาธารณะ | ๑ ปี | ๕๐,๐๐๐(อบต.) |  |  |  | -พัฒนาระบบการทำงานของบุคลา กรและเพิ่มประสิทธิภาพ ๑ ปี | -ระบบการทำงานได้พัฒนาเพื่อการบริการประชาชนที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| ๒ | โครงการให้บริการถ่ายเอกสารให้กับประชาชนตำบลทุ่งเตาใหม่ | - เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการถ่ายเอกสารต่าง ๆ | ประชาชนที่มารับบริการ | ๒,๖๐๐(อบต.) |  |  |  | -การให้บริการถ่ายเอกสารให้กับประชาชนที่มารับบริการ ต.ทุ่งเตาใหม่ | - ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ | สำนักงานปลัด |

**- ๗๒ –**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๘**

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘.๒**

**๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน**

 **๘.๒ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ๒๕๕๘(บาท) |  | ๒๕๕๙(บาท) | ๒๕๖๐(บาท) |
| ๑ | โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ (โรคติดต่อนำโดยยุง,มาลาเรีย,โรคพิษสุนัขบ้า/คลังวัคซีน) | - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ | ๘ หมู่บ้าน | ๗๐,๐๐๐(สปสช.) |  | ๗๐,๐๐๐(สปสช.) | ๗๐,๐๐๐(สปสช.) | -ควบคุมและป้อง กันโรคติดต่อต่างๆ ๘ หมู่บ้าน | - ประชาชนปลอดจากโรคต่าง ๆ | สำนักงานปลัด/ |
| ๒ | โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ | -เพื่อแจกจ่ายน้ำตามแหล่งชุมชนที่ขาดแคลนน้ำในพื้นที่- รดน้ำต้นไม้เพื่อประโยชน์อื่น- ช่วยสนับสนุนงานดับเพลิง | ๑ คัน(ความจุ ๖,๐๐๐ ลิตร) | ๒,๒๐๐,๐๐๐(อบต.) |  |  |  | -ประชาชนในตำบลทุ่งเตใหม่ | -ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ในครัวเรือน | อบต. |

**- ๗๓ –**

|  |
| --- |
| **ผ.๐๓** |

**ที่ ๕ บัญชีโครงการพัฒนา**

###### บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

**แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี ๒๕๕๘** | **ปี ๒๕๕๙** | **ปี ๒๕๖๐** | **รวม ๓ ปี** |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** |
| ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๑.๑ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมการขนส่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน | ๘ | ๑๙,๙๕๙,๐๐๐.- | ๕๐ | ๑๑๙,๐๒๐,๐๐๐.- | ๔๐ | ๗๐,๓๗๕,๐๐๐.- | ๙๘ | ๒๐๙,๓๕๔,๐๐๐.- |
|  ๑.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการไฟฟ้าแสงสว่างและการบริหารจัดการน้ำ | ๑๒ | ๖,๗๕๐,๐๐๐.- | ๑๓ | ๑๓,๓๘๘,๐๐๐.- | ๗ | ๘,๗๕๐,๐๐๐.- | ๓๒ | ๒๘,๘๘๘,๐๐๐.- |
| **รวม** | **๒๐** | **๒๖,๗๐๙,๐๐๐.-** | **๖๓** | **๑๓๒,๔๐๘,๐๐๐.-** | **๔๗** | **๗๙,๑๒๕,๐๐๐** | **๑๓๐** | **๒๓๘,๒๔๒,๐๐๐.-** |
| ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๒.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ  | ๒ | ๗๐,๐๐๐.- | ๒ | ๗๐,๐๐๐.- | ๑ | ๒๐,๐๐๐.- | ๕ | ๑๖๐,๐๐๐.- |
|  ๒.๒ แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข | ๗ | ๙๘๐,๐๐๐.- | ๖ | ๘๓๐,๐๐๐.- | ๖ | ๘๓๐,๐๐๐.- | ๑๙ | ๒,๖๔๐,๐๐๐.- |
|  ๒.๓ แนวทางการส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ  | ๔ | ๓๗๐,๐๐๐.- | ๔ | ๓๗๐,๐๐๐.- | ๔ | ๓๗๐,๐๐๐.- | ๑๒ | ๑,๑๑๐,๐๐๐.- |
| **รวม** | **๑๓** | **๑,๔๒๐,๐๐๐.-** | **๑๒** | **๑,๒๗๐,๐๐๐.-** | **๑๑** | **๑,๒๒๐,๐๐๐.-** | **๓๖** | **๓,๙๑๐,๐๐๐.-** |

**- ๗๔ -**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | **ปี ๒๕๕๗** | **ปี ๒๕๕๘** | **ปี ๒๕๕๙** | **รวม ๓ ปี** |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** |
| ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๓.๑ แนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น | ๖ | ๒,๘๓๐,๐๐๐.- | ๔ | ๒,๖๗๐,๐๐๐.- | ๔ | ๒,๖๗๐,๐๐๐.- | ๑๔ | ๘,๑๗๐,๐๐๐.- |
|  ๓.๒ แนวทางการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการศึกษาและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ | ๓ | ๖๑๕,๐๐๐.- | ๑ | ๑๕,๐๐๐.- | ๑ | ๑๕,๐๐๐.- | ๕ | ๖๔๕,๐๐๐.- |
| **รวม** | **๙** | **๓,๔๔๕,๐๐๐.-** | **๕** | **๒,๖๘๕,๐๐๐.-** | **๕** | **๒,๖๘๕,๐๐๐.-** | **๑๙** | **๘,๘๑๕,๐๐๐.-** |
| ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๔.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ๒ | ๕๐,๐๐๐.- | ๒ | ๕๐,๐๐๐.- | ๒ | ๕๐,๐๐๐.- | ๖ | ๑๕๐,๐๐๐.- |
|  ๔.๒ แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๓ | ๔๗๐,๐๐๐.- | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐.- | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐.- | ๕ | ๘๗๐,๐๐๐.- |
|  ๔.๓ แนวทางพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๓ | ๓๕๐,๐๐๐.- | - | - | - | - | ๓ | ๓๕๐,๐๐๐.- |
| **รวม** | **๘** | **๘๗๐,๐๐๐.-** | **๓** | **๒๕๐,๐๐๐.-** | **๓** | **๒๕๐,๐๐๐.-** | **๑๔** | **๑,๓๗๐,๐๐๐.-** |

**- ๗๕ -**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | **ปี ๒๕๕๘** | **ปี ๒๕๕๙** | **ปี ๒๕๖๐** | **รวม ๓ ปี** |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** |
| ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๕.๑ แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู สร้างเครือข่ายและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๔ | ๒,๓๒๐,๐๐๐.- | ๑ | ๒๐๐,๐๐๐.- | - | - | ๕ | ๒,๕๒๐,๐๐๐.- |
| **รวม** | **๔** | **๒,๓๒๐,๐๐๐.-** | **๑** | **๒๐๐,๐๐๐.-** | **-** | **-** | **๕** | **๒,๕๒๐,๐๐๐.-** |
| ๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๖.๑ แนวทางการพัฒนาทำนุ บำรุง ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา | ๑ | ๗๐,๐๐๐.- | - | - | - | - | ๑ | ๗๐,๐๐๐.- |
|  ๖.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๓ | ๑๘๐,๐๐๐.- | ๓ | ๑๘๐,๐๐๐.- | ๓ | ๑๘๐,๐๐๐.- | ๙ | ๕๔๐,๐๐๐.- |
| **รวม** | **๔** | **๒๕๐,๐๐๐.-** | **๓** | **๑๘๐,๐๐๐.-** | **๓** | **๑๘๐,๐๐๐.-** | **๑๐** | **๖๑๐,๐๐๐.-** |
| ๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๗.๑ แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดสมรรถนะสูง | ๒๐ | ๑๒,๑๔๔,๖๕๐.- | ๑๑ | ๑๐,๗๓๐,๐๐๐.- | ๑๐ | ๑๐,๔๕๐,๐๐๐.- | ๔๑ | ๓๓,๐๐๕,๘๐๐.- |
|  ๗.๒ แนวทางการพัฒนาสังคม คุณธรรม และจริยธรรม | ๗ | ๖๕๐,๐๐๐.- | ๒ | ๒๐,๐๐๐.- | ๒ | ๒๐,๐๐๐.- | ๑๑ | ๖๙๐,๐๐๐.- |
|  ๗.๓ แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐.- | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐.- | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐.- | ๓ | ๓๐๐,๐๐๐.- |
|  ๗.๔ แนวทางการพัฒนาระบบ ICT ของท้องถิ่นให้เชื่อมโยง | ๒ | ๘๕,๐๐๐.- | ๒ | ๘๕,๐๐๐.- | ๒ | ๘๕,๐๐๐.- | ๖ | ๒๕๕,๐๐๐.- |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **รวม** | **๓๐** | **๑๒,๙๗๙,๖๕๐.-** | **๑๖** | **๑๐,๖๕๕,๐๐๐.-** | **๑๕** | **๑๐,๖๕๕,๐๐๐.-** | **๖๑** | **๓๔,๒๘๙,๖๕๐.-** |

**- ๗๖ –**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | **ปี ๒๕๕๘** | **ปี ๒๕๕๙** | **ปี ๒๕๖๐** | **รวม ๓ ปี** |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ****(บาท)** |
| ๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ๘.๑ แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | ๒ | ๕๒,๖๐๐.- | - | - | - | - | ๒ | ๕๒,๖๐๐.- |
|  ๘.๒ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี | ๒ | ๒,๒๗๐,๐๐๐.- | ๑ | ๗๐,๐๐๐.- | ๑ | ๗๐,๐๐๐.- | ๔ | ๒,๔๑๐,๐๐๐.- |
| **รวม** | **๔** | **๒,๓๒๒,๖๐๐.-** | **๑** | **๗๐,๐๐๐.-** | **๑** | **๗๐,๐๐๐.-** | **๖** | **๒,๔๖๒,๖๐๐.-** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **๙๒** | **๕๐,๓๑๖,๒๕๐.-** | **๑๐๔** | **๑๔๗,๗๑๘,๐๐๐.-** | **๘๕** | **๙๔,๑๘๕,๐๐๐.-** | **๒๘๑** | **๒๙๒,๒๑๙,๒๕๐.-** |

 **- ๗๗ -**

|  |
| --- |
| **ผ.๐๒** |

**บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่**

**ตามกรอบการประสานที่...กำหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** |
| **ปี ๒๕๕๘** | **ปี ๒๕๕๙** | **ปี ๒๕๖๐** | **รวม** |
| **๑.** | **ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายขุนราษฏร์ – ขุนทะเล (หมู่ที่ ๑)** | **๘,๑๘๐,๐๐๐****(อบจ./ ทางหลวง)** | **-** | **-** | **๘,๑๘๐,๐๐๐****(บาท)** | **อบจ./ ทางหลวง** |
| **รวมทั้งสิ้นจำนวนโครงการ ๑ โครงการ** | **๘,๑๘๐,๐๐๐** | **-** | **-** | **๘,๑๘๐,๐๐๐** |  |